

***LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN***

**KALKULATTE.CO**

|  |  |
| --- | --- |
| NAMA : | MUHAMMAD DANISH BIN NIZAM |
| KELAS : | 2KPD2 |
| ANGKA GILIRAN : | K531FKPD028 |
| NAMA :  PENSYARAH | MOHD YUSWADI BIN JUSOH  MUHAMMAD TAQIYUDDIN BIN DZULKRINAIN |

* **Mencipta user di server**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIL | GAMBAR RAJAH | KETERANGAN |
| 1 |  | * Buka FileZilla Server |
| 2 |  | * Klik edit dan klik user |
| 3 |  | * Klik add untuk mencipta user baharu |
| 4 |  | * Masukkan folder kalkulator di dalam user tersebut |

* **Memasukkan folder kalkulatte ke dalam server**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIL | GAMBAR RAJAH | KETERANGAN |
| 1 |  | * Buka FileZilla |
| 2 |  | * Masukkan ip server, username, dan password dan klik quickconnect. |
| 3 |  | * Server telah diakses. * Drag kan folder kalkulatte di dalam server. |

* **Mengakses file yang telah di masukkan ke dalam server**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIL | GAMBAR RAJAH | KETERANGAN |
| 1 |  | * Masukkan ip di browser |
| 2 |  | * Klik folder yang dimuat naik |
| 3 |  | * File yang telah dimasukkan |

**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Sistem Kalkulatte.CO** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | **Untuk memudahkan pelajar mengira di di Kolej Vokasional Perdagangan Johor**  **Bahru.** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Mula : 23 Januari 2018**  **Akhir : 6 April 2018** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **Mula : 23 Januari 2018**  **Akhir : 11 April 2018** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Rujuk lampiran kompetesi 1 SRS** |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | **Rujuk lampiran** |

*Dicadangkan oleh;*

(MUHAMMAD DANISH BIN NIZAM) **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(PESYARAH MODUL KPD3015)

(MOHD YUSWADI BIN JUSOH)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| * USE CASE DIAGRAM      * STATE DIAGRAM      * CLASS DIAGRAM      * SEQUENCE DIAGRAM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Masalah coding | Rujuk buku rujukan |
| 2 | Masalah database | Melakukan backup di dalam laptop |
| 3 | Masalah sign up (data tidak dimasukkan) | Rujuk internet dan buiku rujukan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1 | Fasa Perancangan | Januari | 2018 | Januari | 2018 |
| 2 | Fasa Analisis | Februari | 2018 | Februari | 2018 |
| 3 | Fasa Reka Bentuk Sistem | Februari | 2018 | Februari | 2018 |
| 4 | Fasa Pelaksanaan | Mac | 2018 | Mac | 2018 |
| 5. | Fasa Penyenggaraan | Mac | 2018 | April | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Computer | Bekalan dari kementerian pelajaran Malaysia | Siber 8 |
| Printer | Bekalan dari kementerian pelajaran Malaysia | Siber 8 |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama:MOHD YUSWADI BIN JUSOH**  **Jawatan:PENSYARAH KPD 3015**  **Unit/ sektor/ syarikat:JABATAN ICT KVPJB**  **Tarikh:** |

LAMPIRAN

