LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN

KALKULATTE.CO

| NAMA : | MUHAMMAD DANISH BIN NIZAM |
| --- | --- |
| KELAS : | 2KPD2 |
| ANGKA GILIRAN : | K531FKPD028 |
| NAMA : PENSYARAH | MOHD YUSWADI BIN JUSOH MUHAMMAD TAQIYUDDIN BIN DZULKRINAIN |

- Mencipta user di server

| BIL | GAMBAR RAJAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - Buka FileZilla Server |
| 2 |  | - Klik edit dan klik user |
| 3 |  | - Klik add untuk mencipta user baharu |
| 4 |  | - Masukkan folder kalkulator di dalam user tersebut |

- Memasukkan folder kalkulatte ke dalam server

| BIL | GAMBAR RAJAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - Buka FileZilla |
| 2 |  | - Masukkan ip server, username, dan password dan klik quickconnect. |
| 3 |  | - Server telah diakses. - Drag kan folder kalkulatte di dalam server. |

- Mengakses file yang telah di masukkan ke dalam server

| BIL | GAMBAR RAJAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - Masukkan ip di browser |
| 2 |  | - Klik folder yang dimuat naik |
| 3 |  | - File yang telah dimasukkan |

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN

| 1. | : | Tajuk Projek | Sistem Kalkulatte.CO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | : | Objektif Projek | Untuk memudahkan pelajar mengira di di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. |
| 3. | : | Cadangan Mula/Akhir | Mula : 23 Januari 2018 Akhir : 6 April 2018 |
| 4. | : | Sebenar Mula/Akhir | Mula : 23 Januari 2018 Akhir : 11 April 2018 |
| 5. | : | Laporan Projek | Rujuk lampiran kompetesi 1 SRS |
| 6. | : | Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt) | Rujuk lampiran |

Dicadangkan  oleh;

(MUHAMMAD DANISH BIN NIZAM)	_____

TARIKH:

# Disahkan by :-

(PESYARAH MODUL KPD3015)

(MOHD YUSWADI BIN JUSOH)

TARIKH

1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran

- USE CASE DIAGRAM - STATE DIAGRAM - CLASS DIAGRAM - SEQUENCE DIAGRAM

| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Masalah coding | Rujuk buku rujukan |
| 2 | Masalah database | Melakukan backup di dalam laptop |
| 3 | Masalah sign up (data tidak dimasukkan) | Rujuk internet dan buiku rujukan |

| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bil | Penerangan | Jadual asal |  | Jadual sebenar |  |
|  |  | Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1 | Fasa Perancangan | Januari | 2018 | Januari | 2018 |
| 2 | Fasa Analisis | Februari | 2018 | Februari | 2018 |
| 3 | Fasa Reka Bentuk Sistem | Februari | 2018 | Februari | 2018 |
| 4 | Fasa Pelaksanaan | Mac | 2018 | Mac | 2018 |
| 5. | Fasa Penyenggaraan | Mac | 2018 | April | 2018 |

| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Computer | Bekalan dari kementerian pelajaran Malaysia | Siber 8 |
| Printer | Bekalan dari kementerian pelajaran Malaysia | Siber 8 |

Lampiran pengesahan pelanggan

Catatan pelanggan

Disahkan oleh Nama:MOHD YUSWADI BIN JUSOH Jawatan:PENSYARAH KPD 3015 Unit/ sektor/ syarikat:JABATAN ICT KVPJB Tarikh:

LAMPIRAN